- 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心中央转移支付资金预算执行情况

- 绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）背景

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年中央转移支付项目主要包括林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金、欠发达国有林场巩固提升三个项目，主要用于野生动植物专项保护调查、国家级自然保护区能力提升、国有林管护、原天保工程区森林抚育、巩固提升欠发达国有林场、林业草原管理、森林草原防火、有害生物防治、禁种铲毒、国有林场改革职工缴纳社保、荒漠化防治和“三北”工程等内容。

- （二）资金情况

2024年中央自评项目总预算6396.87万元，包含当年下达中央资金4187万元，省配套资金1213.87万元，上年结转资金996万元，全年合计支出6396.87万元，预算执行率100%。

- （三）项目年度目标和完成情况

1.开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

2.开展森林防火、禁毒、良种培育工作，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩，使群众对毒品危害社会知晓度达100%，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设；纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障了参保率达100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转；开展了荒漠化防治和“三北”工程，恢复了草原植被0.5万亩，提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化。

3.改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米，提升了国有林场苗木生产水平，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了当地群众就业，巩固提升了欠发达国有林场。

- 二、综合评价结论

各项目均按计划实施，基本完成了相关工作任务，各项绩效指标均完成年度目标值。通过自评，3个项目均为“优秀”。

- 三、绩效自评工作组织开展情况

为进一步加强预算管理，提升甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心转移支付资金使用绩效水平，单位按照中央转移支付资金绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由规划财务科牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。分项目自评情况分析如下：

- （一）项目：林业草原生态保护恢复资金（自评得分99分）

1.项目支出预算执行情况。

2024年共计下达专项资金5561.53	万元，其中森林保护修复中央转移支付资金3874万元、省级资金647.53万元、中央转移支付上年结转资金900.00万元，自然保护地建设补助省级资金100.00万元，野生动植物保护及生物多样性保护补助中央转移支付资金40.00万元，全年合计支出5561.53万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，但绩效管理方面存在由于疏忽年初个别项目指标填报错误的情况，扣1分，下一步单位将加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据。资金管理情况指标分值40分，自评得分39分。

（2）数量指标：开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩。数量指标均达到年度目标值，指标分值14分，自评得分14分。

（3）质量指标：国有林保护修复补助（公益林）准确率达100%，国有林管护补助兑现率达100%，森林抚育面积合格率达100%，森林植被恢复合格率达100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值8.5分，自评得分8.5分。

（4）时效指标：国有林保护修复补偿及时，社会保险缴费补助及时，国家级自然保护区能力提升当期任务完成率达100%。时效指标均达到年度目标值，指标分值6.5分，自评得分6.5分。

（5）成本指标：国有林保护修复补助标准控制在10元/亩，森林抚育每亩作业成本控制在200元/亩，社会保险缴费补助成本控制在1340.6万元。项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值6，自评得分6分。

（6）效益指标：项目实施后有效发挥了森林、湿地、荒漠生态效益，促进了生态系统和生物多样性，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，保障了无国家级公益林人为大型破坏事件发生，保持了国有林区（林场）社会稳定性。效益指标均达到年度目标值，指标分值12分，自评得分12分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，保持了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疏忽年初个别项目指标填报错误，下一步加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据，谨慎填报项目目标。

- （二）项目：林业草原改革发展资金（自评得分98.65分）

1.项目支出预算执行情况。

项目资金共计612.34万元，其中国有林场改革发展补助省级资金417.27万元，林业草原行业管理省级资金29.07万元，林业草原支撑保障体系中央转移支付资金50万元、省级资金20万元，国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）中央转移支付资金上年结转96万元，全年合计 支出612.34万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育工作，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩，使群众对毒品危害社会知晓度达100%，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设；纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障了参保率达100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转；开展了荒漠化防治和“三北”工程，恢复了草原植被0.5万亩，提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，但绩效管理方面存在由于疏忽年初个别项目指标填报错误的情况，扣1分，下一步单位将加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据。资金管理情况指标分值40分，自评得分39分。

（2）数量指标：禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传4次，防火培训1次，防火演练5次，林业有害生物防治面积达0.2万亩，为纳入国有林场改革462名职工缴纳了社保，恢复了草原植被0.5万亩。数量指标均达到年度目标值，指标分值16分，自评得分16分。

（3）质量指标：林业有害生物防治合格率达90%，禁种铲毒宣传覆盖率达100%，专题培训达标率达100%，牧草成活率达85%，森林火灾受害率控制在0.9‰以下，改革国有林场职工参保率达100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值12分，自评得分12分。

（4）时效指标：松材线虫病重点区域监测及时，林业有害生物防治及时，开展禁种铲毒踏查及时。时效指标均达到年度目标值，指标分值3分，自评得分3分。

（5）成本指标：林业有害生物防治成本控制在100元/亩，专题培训开展成本支出3.3万元，与目标值4万元存在偏差，主要为前期设置目标时各子项内支出未划分明确导致，扣0.35分，下一步将提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，认真核实各项数据。成本指标分值4分，自评得分3.65分。

（6）效益指标：项目实施后使群众对毒品危害社会知晓度达100%，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设；促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转；提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化。效益指标均达到年度目标值，指标分值10分，自评得分10分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，提升了职工和周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疏忽年初个别项目指标填报错误，下一步加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据，谨慎填报项目目标。

- （三）项目：欠发达国有林场巩固提升（自评得分100分）

1.项目支出预算执行情况。

2024年项目下达资金总计223万元，全年合计支出223万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年单位改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米，提升了国有林场苗木生产水平，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了当地群众就业，巩固提升了欠发达国有林场。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。资金管理情况指标分值40分，自评得分40分。

（2）数量指标：改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米。数量指标均达到年度目标值，指标分值13分，自评得分13分。

（3）质量指标：严格控制项目实施，档案完整率达100%，建设质量验收合格率达95%，生产资料质量合格率达95%，施工合格率达100%，实施方案执行率达95%，一次性验收合格率达100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值6分，自评得分6分。

（4）时效指标：项目开工及时，完成及时。指标均达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分。

（5）成本指标：改良土壤回填成本控制在17.01万元，改造嫁接龙柏成本控制在15万元，河道清理成本控制在14.89万元，浆砌石挡墙成本控制在19.89万元，苗圃土壤改良成本控制在32万元，提升改造葡萄长廊避雨棚成本控制在21万元，土地平整成本控制在16.64万元，围栏修复成本控制在5.95万元，砼挡墙成本控制在17.67万元。项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值9分，自评得分9分。

（6）效益指标：项目实施提升了国有林场苗木生产水平，带动了林场经营收入，带动了当地群众就业，提升了职工、群众收入水平，改善了国有林场苗圃基础建设，增加了林地和绿地面积。效益指标均达到年度目标值，指标分值12分，自评得分12分。

（7）满意度指标：项目实施有效调动职工管护积极性，提高了林场职工及周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照要求与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

- 五、其他需要说明的问题

无。