林业草原生态保护恢复中央转移支付资金预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）背景

林业草原生态保护恢复资金是中央预算安排的转移支付资金，主要用于国家公园支出、其他自然保护地和野生动植物保护支出、森林生态保护修复补偿支出、生态护林员支出、党中央、国务院确定的支持林业草原生态保护恢复的其他重点工作。甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年林业草原生态保护恢复资金主要包含森林保护修复、自然保护地建设补助、野生动植物保护及生物多样性保护补助，主要用于野生动植物专项保护调查、国家级自然保护区能力提升、国有林管护、社保缴纳补助、原天保工程区森林抚育等方面。

（二）资金情况

2024年共计下达专项资金5561.53	万元，其中森林保护修复中央转移支付资金3874万元、省级资金647.53万元、中央转移支付上年结转资金900.00万元，自然保护地建设补助省级资金100.00万元，野生动植物保护及生物多样性保护补助中央转移支付资金40.00万元，全年合计支出5561.53万元，预算执行率100%。

（三）项目年度目标和完成情况

2024年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

二、综合评价结论

项目按计划实施，基本完成了相关工作任务，各项绩效指标完成良好，预算执行率达到100%，自评得分99.00分，自评等级为“优”。

三、绩效自评工作组织开展情况

为进一步加强预算管理，提升甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心转移支付资金使用绩效水平，单位按照中央转移支付资金绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由规划财务科牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年林业草原生态保护恢复资金主要用于野生动植物专项保护调查、国家级自然保护区能力提升、国有林管护、社保缴纳补助、原天保工程区森林抚育等方面，总计5561.53万元。

（一）林业草原生态保护恢复资金

1.项目支出预算执行情况。

2024年共计下达专项资金5561.53	万元，其中森林保护修复中央转移支付资金3874万元、省级资金647.53万元、中央转移支付上年结转资金900.00万元，自然保护地建设补助省级资金100.00万元，野生动植物保护及生物多样性保护补助中央转移支付资金40.00万元，全年合计支出5561.53万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护等工作，开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩，并保质保量完成，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，使森林、湿地、荒漠生态系统生态效益持续发挥，保障了国有林区（林场）社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。

（1）资金管理情况：严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，但绩效管理方面存在由于疏忽年初个别项目指标填报错误的情况，扣1分，下一步单位将加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据。资金管理情况指标分值40分，自评得分39分。

（2）数量指标：开展国家级自然保护区能力提升项目1个、野生动物救护任务1个、国有林保护修复补偿96.27万亩、恢复森林植被350亩、补助天保工程社会保险缴费492人、抚育原天保工程区森林面积4.5万亩。数量指标均达到年度目标值，指标分值14分，自评得分14分。

（3）质量指标：国有林保护修复补助（公益林）准确率达100%，国有林管护补助兑现率达100%，森林抚育面积合格率达100%，森林植被恢复合格率达100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值8.5分，自评得分8.5分。

（4）时效指标：国有林保护修复补偿及时，社会保险缴费补助及时，国家级自然保护区能力提升当期任务完成率达100%。时效指标均达到年度目标值，指标分值6.5分，自评得分6.5分。

（5）成本指标：国有林保护修复补助标准控制在10元/亩，森林抚育每亩作业成本控制在200元/亩，社会保险缴费补助成本控制在1340.6万元。项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值6，自评得分6分。

（6）效益指标：项目实施后有效发挥了森林、湿地、荒漠生态效益，促进了生态系统和生物多样性，提升了国家级自然保护区保护和管理能力，保障了无国家级公益林人为大型破坏事件发生，保持了国有林区（林场）社会稳定性。效益指标均达到年度目标值，指标分值12分，自评得分12分。

（7）满意度指标：项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，保持了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于疏忽年初个别项目指标填报错误，下一步加强绩效管理学习，提高绩效管理意识，在设置目标时仔细学习各项任务，严格结合下达指标填报目标，并认真核实各项数据，谨慎填报项目目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照要求与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。